# 水墨神州五大墨灵空间

主线策划归纳与详细计划说明书

项目副题：神州长卷寻墨记

文档版本：V1.0｜编制日期：2026年10月20日

依据文件：《水墨神州五大墨灵空间主线策划》，共6页，方案日期为2026年10月3日。

文档用途：用于项目立项沟通、章节策划深化、原型制作、跨岗位协作和阶段验收。

编制说明：本说明书完整阅读原PDF后编制。文中的【原案】为原文明确设定；【归纳】为对原文关系与意图的整理；【建议】为便于实施而补充的设计，不代表原作者已确认；【待确认】为需要项目方决策的事项。原PDF作为资料依据，其中“先完成小样”等内容被整理为项目方案，不视为用户要求立即开发或部署游戏的指令。

# 内容导航

一、原方案核心总结

二、项目目标、范围与体验设计

三、五章详细实施方案

四、任务逻辑与系统衔接

五、空间、美术、声音与文化内容计划

六、制作路线、工作分解与交付物

七、测试方案与验收标准

八、风险、未决事项与处理建议

九、交付清单与近期行动

附录A：原PDF页码与本说明书对应

附录B：事实、推算与建议的使用说明

阅读方式：先看第一章把握原案，再按第三章逐关讨论；制作与验收参见第四至九章。来源页码见附录A，补充内容性质见附录B。

# 一、原方案核心总结

## 1.1 一句话定位

【归纳】这是一条以古建筑为记忆载体、以原创人物愿望为驱动、以环境解谜为主要行动方式的水墨叙事游戏主线。玩家通过完成五段未竟往事，使褪色的神州长卷恢复生活记忆，并理解小墨灵的来处。

## 1.2 项目要解决的问题

【原案，P1】项目已有水墨地图、场景交互、时空对话、构件拆解和信物收集等基础模块。本方案在这些基础上增加五个独立的墨灵空间，串成可完整通关的主线。

【归纳】其关键价值是把地图、人物、建筑交互和收集系统组织为同一个目标：玩家知道为何进入建筑、当前要帮谁、每次操作改变什么，以及通关后为什么继续探索。文化知识依附于观察、空间变化和具体行动进入体验。

## 1.3 世界观与完整故事

【原案，P1、P6】神州长卷逐渐褪色，楼阁、桥梁、园林、木塔和民居虽保留外形，建筑中的告别、守候、取舍、劳作与团聚却正在消失。玩家以“执笔人”身份进入长卷，遇见失忆的小墨灵。它能听见建筑回声，却无法叫出其中人物的名字。

玩家依次进入五个由未完成往事封闭的记忆空间，寻找线索并完成行动，让故事继续，出口才会出现。每通一章获得信物，小墨灵恢复一句记忆。第五章揭晓：小墨灵由许多建筑中的生活记忆汇成，没有唯一房间，也没有唯一名字。最终回到神州地图，五处古建恢复色彩与生活声响，获得“执笔归来”成就。

## 1.4 五章结构总览

| 章节 | 建筑与空间类型 | 人物核心困境 | 情感推进 | 关键行动 | 信物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 黄鹤楼；楼阁与江景 | 送行人害怕送出信后对方不再回来 | 学会告别 | 读信、开窗、赴渡口送别 | 鹤羽 |
| 第二章 | 赵州桥；两岸与桥下 | 老人固守桥头，等待未归的亲人 | 理解守候 | 修复通路、读家书、把灯移到桥中央 | 渡灯，以可携带的墨色灯影呈现 |
| 第三章 | 拙政园；窗景与曲径 | 画师封存四季，试图留住昔日春天 | 接受变化 | 框景寻路、开水闸、归位四季、把秋叶入画 | 四时画笺 |
| 第四章 | 应县木塔；梁柱与承托 | 学徒误以为自己的价值只能由塔顶认可证明 | 认识承托 | 拼合构件、还原账册、返回入口修补 | 匠尺 |
| 第五章 | 福建土楼；环廊与院落 | 住户托付中断，小墨灵寻找自己的归处 | 完成团聚 | 送工具、补灯笼、送家书、点共同的灯 | 团圆灯芯 |

【原案，P1】单关体验暂定15—20分钟。【归纳】五关主体合计约75—100分钟，不包含地图往返、可选对话、重复探索和暂停时间。五章共有19个连续任务节点：第一章3个，其余每章4个。

## 1.5 必须保留的创作边界

【原案，P1—P6】五处古建为首批候选，副本是基于建筑特征创作的记忆空间。人物经历、机关和对白是原创；历史人物通过诗文回响出现，史实介绍与虚构剧情分开。黄鹤楼不安排未经考证的崔颢、李白相遇剧情；构件操作属于简化机关，不作为真实施工教学。

每关围绕一个人物愿望安排3—4个连续任务，前一步得到的物品、信息或空间变化必须成为下一步条件。必要线索全部在场内可获得；提供逐级提示与中途保存。地图负责入口和进度，其他景区继续提供开放游历。五章结束返回地图收束，不增加第六个副本。

# 二、项目目标、范围与体验设计

## 2.1 目标分解

【建议】叙事目标：让玩家在每章开始时理解人物表层诉求，在行动中发现真正困境，在结尾通过人物选择与环境改变感知转折。

【建议】玩法目标：每个交互都能回答“帮助了谁、改变了哪里、下一步为何可行”。避免搜集与操作仅作为通关门槛而脱离故事。

【建议】空间目标：五种建筑形成不同体验语法。楼阁强调高差与远望，桥梁强调两岸与支撑，园林强调遮挡与观看，木塔强调层次与承托，土楼强调环廊与公共院落。

【建议】文化目标：玩家可在不背诵、不预习的情况下完成主线；愿意深入者再阅读经考证的文化说明。文化说明需区分史实、诗文意象与游戏改编。

## 2.2 首版内容边界

【原案】纳入五关记忆空间、地图入口与进度、人物对话、任务关联的构件操作、行囊信物与记忆片段、提示与中途保存、地图结局和主线成就。

【建议】首版按小范围场景片段制作，保留关键视线、动线与交互，避免把完整古建复刻作为通关体验的前提。原案未要求战斗、多人联机、复杂养成、开放世界扩建或额外副本，暂不将其纳入工作分解。

【待确认】目标设备、引擎、操作方式、受众年龄、字幕与语音需求、无障碍要求、历史资料来源、团队人力、预算和最终发布渠道。上述条件会影响性能、交互复杂度与工期，本说明书不将其假定为已定条件。

## 2.3 玩家完整体验流程

【归纳】地图发现褪色与缺失 → 以执笔人身份结识小墨灵 → 进入当前章节 → 了解人物愿望 → 寻找场内线索 → 完成建筑相关操作 → 发现往事真相 → 完成具有情感意义的行动 → 取得信物与记忆 → 返回地图查看恢复 → 进入下一章 → 土楼汇合信物与人物关系 → 返回地图完成结局。

【建议】每关内部采用“探索—理解—行动—反馈”循环。环境改变必须明显且与操作一致，例如开窗后出现光路、拱石归位后路面实体化、水闸开启后恢复流水。关键反馈同时提供视觉和声音，文本用于补足必要信息。

## 2.4 单关节奏参考

【建议，需小样实测】进入与愿望建立约2分钟；线索探索约4—5分钟；主要空间操作约5—7分钟；人物转折与最终行动约3—4分钟；信物、记忆与离场约1—2分钟。目标总时长控制在15—20分钟内，各段可按章节调整。

若玩家超时，优先检查线索可读性、重复行走和操作反馈，再调整内容量。提示应帮助玩家理解因果，不直接替代全部探索。

# 三、五章详细实施方案

本章“原案任务”依据P2—P6逐项整理；“建议判定”用于程序和关卡深化，具体坐标、数量及UI表现需在小样中确认。

## 3.1 第一章：黄鹤楼——未送出的告别

### 故事目标与情感转折

【原案，P2】场景停留在黄昏。送行人反复望向渡口，每当江船离岸，时间倒退，信件重新破碎。其表层问题是找不到送信的路，真正原因是害怕告别。玩家通过读信、看景与递信，让他从阻止离开转为祝愿前行。

崔颢与李白以诗文记忆提供登楼望远、江上送别的情绪线索。小墨灵想起：“楼不是为了把人留下。”这句话在原案中出现在本章早段，应作为章内记忆节点处理，不必强制等到通关才出现。

### 原案任务与建议判定

| 编号 | 原案任务与输入 | 玩家行动及直接结果 | 建议完成条件与后续解锁 |
| --- | --- | --- | --- |
| HH-01 | 题壁、屏风、栏杆旁的三片信纸 | 借不同角度夕照读出字迹，拼成近岸树影、远处帆影、江面暮色三条线索 | 三片均收集且完成拼合；将景物线索写入任务记录，开放对应窗景操作 |
| HH-02 | HH-01的景物线索 | 依次打开不同楼层被遮住的窗，使三处窗景与线索对应 | 三处对应正确；生成连续光路，解除渡口墨雾，开放下行楼梯 |
| HH-03 | 已出现的渡口、完整信件与可达路线 | 到渡口交信，见证送行人松手，点亮岸灯，江船离岸 | 递信、必要剧情与点灯完成，船离岸后时间正常推进；发放鹤羽并开放出口 |

### 动线、场景与表现

【原案】封闭楼层 → 逐层开窗 → 登临远望 → 下楼抵岸。首版范围为三处楼层片段与一个渡口，江面和远景作为氛围背景。

【建议】将三个窗景设置为清晰可辨的近、中、远景对应，避免只靠微小色差判断。下行楼梯开启时通过光路、构图和一次明确声音提示展示变化。交信后不立刻切黑结算，应让玩家看到风声、江水、光色开始流动，以环境证明循环解除。

### 文化内容与验收重点

【原案】围绕登临视线、诗文景物和黄鹤楼文化记忆；无需背诵整首诗。送行人结尾：“你往前走，我会记得这一程。”

【建议】验收检查三片信纸是否都能在场内找到，窗景匹配是否无需外部知识，渡口是否只在条件满足后可达，重读对白或重复点灯是否不会重复发奖。重点观察玩家能否理解“送不出信”的情感原因。

## 3.2 第二章：赵州桥——桥那头的人

### 故事目标与情感转折

【原案，P3】老人每天在桥头点灯，等说好归家的年轻人。年轻人参与修桥，也帮助过遇险者，却没有按约回家。原文未交代其明确结局。玩家通过修桥记录、家书和感谢，推动老人把只能守着一人的灯移至桥中央，让守候继续照顾过路的人。

【建议】对白保持原案的留白，不自行把年轻人写成已去世或最终归来；如需明确其命运，应由主创先确认。

### 原案任务与建议判定

| 编号 | 原案任务与输入 | 玩家行动及直接结果 | 建议完成条件与后续解锁 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZZ-01 | 旧行囊中的缺角修桥草图 | 在桥面匹配刻痕、找回缺页 | 草图补全，获得桥下入口与拱石复位顺序 |
| ZZ-02 | 完整草图与桥下入口 | 移动错位拱石，逐段让桥面从虚影变实体 | 目标拱石按规则归位；桥面可通行并开启石缝信匣 |
| ZZ-03 | 信匣中的家书与感谢 | 把信带回桥头，老人认出笔迹并理解更多人的经历 | 交还信件、关键对白完成；老人同意交出渡灯 |
| ZZ-04 | 老人交出的渡灯 | 把灯挂到桥中央，两岸雾散，出现过桥脚步 | 挂灯完成且环境状态切换；发放可携带的墨色灯影，对岸开放出口 |

### 动线、场景与表现

【原案】桥头建立等待感，桥上表现人与目的地的关系，桥下显露结构与线索。范围为两侧桥头、桥面和桥下短路径，远岸适度留白。修复结果通过倒影反馈，灯光从一岸覆盖到两岸。

【建议】桥下操作时显示其对应桥面段的变化，使“结构修复—通路恢复”关系可见。桥面实体化必须同步更新碰撞与导航。过桥脚步和雾散承担结尾反馈，避免另加无法兑现的归人形象。

### 文化内容与验收重点

【原案】通过拱形观察和拱石归位引入石拱桥结构概念，操作属于记忆空间的简化机关。老人说：“这盏灯先替他照着路。”小墨灵想起：“桥要让人过去。”

【建议】检查复位顺序是否有清楚提示，失败能否恢复，实体桥段是否与记录同步，渡灯实体和行囊中的灯影是否区分明确。不要使取走信物造成场景中央灯熄灭。

## 3.3 第三章：拙政园——留不住的春天

### 故事目标与情感转折

【原案，P4】画师为了让重要的人再次看到昔日春天，把四季封在四幅画里。园中花开却水静鸟寂，回廊不断重复。玩家逐步让水和四季恢复，并把秋叶放进画中，推动画师接受残荷、落叶与新的美。

### 原案任务与建议判定

| 编号 | 原案任务与输入 | 玩家行动及直接结果 | 建议完成条件与后续解锁 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZY-01 | 四幅局部景物画、不同形状的窗 | 将树影、水岸、亭角、山石与窗外景色对应 | 四幅对应完成；得到正确游览顺序 |
| ZY-02 | 游览顺序、可调整的屏风和指定观察位置 | 调整遮挡，依次完成框景，缩短重复回廊 | 顺序观察完成；显露假山后的水闸并开放可达路线 |
| ZY-03 | 已可达的水闸与四幅画 | 开水闸，由流动倒影识别季节标记，把画放回对应位置 | 四季归位，局部呈现春雨、夏声、秋叶、冬影；使秋叶可获得 |
| ZY-04 | 秋叶、画师要求恢复春景的对白 | 把秋叶放入画面，画师落下最后一笔 | 秋叶入画与剧情完成，停止园景重置；发放四时画笺并开启园门 |

### 动线、场景与表现

【原案】首版制作回廊、四处窗景和一个水院，以漏窗、框景、借景、曲径控制观看顺序。四季分布在不同庭院片段，减少整园实时切换量。

【建议】重复回廊保留可辨认的景物差异；允许玩家重新查看已获得的顺序。框景检测使用适当视角与距离容差，不要求像素级对齐。四季标记同时使用图形、声音或文字提示，避免只靠颜色区分。

### 文化内容与验收重点

【原案】关注园林观看方式、空间层次与游览动线，不设置独立术语考试。画师说：“下次来，也许会有另一种好看。”小墨灵想起：“留一扇窗，让时间经过。”

【建议】检查回廊变化是否不会困住玩家，水闸前后路径和声音是否一致，秋叶能否稳定获得。玩家面对“清走落叶”的台词时，应有清楚的可操作引导，避免把最终行动误判为必须清理秋叶。此处以固定主线行动处理，分支选择并非原案要求。

## 3.4 第四章：应县木塔——无名的一层

### 故事目标与情感转折

【原案，P5】学徒反复搬木料，想登塔寻找师傅的认可，楼梯却不断回落。记录与账册证明他的检查和修补支撑了建筑。最后玩家陪他回到入口，补好早先遗漏的一处连接；他留下账册，把工具交给下一位来者，接受具体劳作的价值。

### 原案任务与建议判定

| 编号 | 原案任务与输入 | 玩家行动及直接结果 | 建议完成条件与后续解锁 |
| --- | --- | --- | --- |
| YM-01 | 工具、木料标记 | 对照痕迹，确定师傅的检查顺序 | 顺序识别完成；第一层构件操作台开启 |
| YM-02 | 操作台、简化连接构件、步骤提示 | 拼合构件，恢复承托关系 | 指定连接完成；梁柱虚影稳定，上行楼梯保持可达 |
| YM-03 | 新出现的上层光线、分层记录页 | 找到账册，把记录页归位，关联工作与建筑位置 | 账册归位完成，显示学徒已做的工作；进入返回入口的任务阶段 |
| YM-04 | 最早遗漏的连接、已揭示的工作意义 | 回入口修补，学徒留下账册并交接工具 | 最后连接修补与交接剧情完成；发放匠尺并开放出口 |

### 动线、场景与表现

【原案】首版为入口、中层、上层三段可达空间。通过仰视、梁柱遮挡、光线逐层显露建立登塔目标，操作改变楼梯可达性、构件状态与空间声响。最后返回入口，以同一空间前后变化表现成长。

【建议】在首次经过入口时呈现未修连接及其可辨认标记，为末段回访建立记忆。账册页建议按入口、中层、上层布置，并允许遗漏后回收。最终返回时保持路线畅通，避免重复已解决的构件操作。具体页数和摆放位置需深化。

### 文化内容与验收重点

【原案】接入既有构件拆解模块，构件形式经资料考证后确定，不将简化操作作为真实施工教学。学徒说：“这一处，我补好了。”小墨灵想起：“有人托住了你看不见的地方。”

【建议】验收重点为拼合是否容易理解、承托示意是否与资料一致、账册是否能说明学徒贡献、最终修补是否构成出口条件。不得以收齐账册直接跳过回入口修补。

## 3.5 第五章：福建土楼——等你回家的灯

### 故事目标与情感转折

【原案，P6】土楼灯亮门闭，住户分别等待工具、家书和感谢。小墨灵觉得每户熟悉，却找不到自己的房间。玩家修复住户间中断的托付，让门逐渐通向公共院落，并将前四关记忆汇入共同的灯。

【归纳】本章把前四章的理解转为共同生活：允许他人前行、把守候转为照顾、接受变化、彼此承托，最终获得归属。结局中的归属来自共同记忆与邀请。

### 原案任务与建议判定

| 编号 | 原案任务与输入 | 玩家行动及直接结果 | 建议完成条件与后续解锁 |
| --- | --- | --- | --- |
| TL-01 | 一件待归还工具、门边修补痕迹 | 找到主人并归还，住户修好灯架 | 第一扇门打开；发放待补灯笼和下一户线索；工具初始来源待确认 |
| TL-02 | 待补灯笼及纹样线索 | 沿环廊找齐缺失部分，拼好后交给第二户 | 第二户点灯，显露灯架中的家书与收信门牌；缺片数待确认 |
| TL-03 | 家书、门牌、声音线索 | 找到收信人并传递家书，化解两户误会 | 相关门依次开启，住户携灯走向中央院落 |
| TL-04 | 前四关信物的墨影、院中长卷灯座 | 放入四份墨影，取得团圆灯芯，在住户邀请后点灯 | 灯芯取得、点灯和章末剧情完成；记录第五关完成，触发返回地图结局 |

### 动线、场景与表现

【原案】环廊形成连续可读路径，门牌、灯色、物件与声音提供定位。门开启后，光与声音从房内扩展至公共空间，最终视线从一圈房间集中到中央院落。

【建议】首版制作与任务直接相关的门面、局部室内或门槛交互区、环廊和中央院落；具体范围须在动线验证后冻结。标识采用门牌加物件或纹样，灯色只作辅助。住户集结可先以受控路径和固定演出实现，再根据性能决定人数与细节。

### 信物与结局衔接

【建议】土楼初始工具可由入场处的待归还物件提供，原案第四章交接工具不自动等同于本章工具，也不应直接把匠尺设为耗材。前四关信物投入的是“墨影”，建议保留行囊收藏本体。团圆灯芯用于共同点灯后，行囊保留取得与使用记录，保证五件信物在结局可被一致识别。

【原案】小墨灵说：“原来每一个地方，都有人记得我。”玩家返回地图，五处古建恢复色彩与生活声响，解锁“执笔归来”。

【建议】地图结局检查五章完成、五件信物获得记录及结局未播放三个条件；结局后保留可浏览的通关状态。是否支持重玩、跳过已看演出或章节回访，另行确认。

# 四、任务逻辑与系统衔接

## 4.1 任务依赖与状态规则

【建议】为19个任务节点建立统一数据表，包含章节编号、任务编号、前置条件、关键线索、交互对象、完成事件、场景变化、道具变化、对白、提示和存档字段。程序读取同一套规则，UI和角色提示引用相同任务状态。

示例：HH-01完成 → HH-02可执行；HH-02完成 → 下行楼梯与渡口开放；HH-03完成 → 鹤羽取得与章节完成；章节完成且返回地图 → 下一章入口开放。原案确定按章节推进，下一章具体开放时点属于实施建议。

【建议】任务使用“未解锁、进行中、已完成”三种基础状态；章节另记录“未开放、可进入、游玩中、已通关”。关键交互采用可重复检查的完成规则，同一事件重触发不重复发道具、不撤销已完成进度、不重复播必看剧情。

【建议】允许提前发现线索；未满足前置条件时，对象应给出能理解的观察反馈。对可提前拾取的物品记录持有状态，后续任务开放后自动识别，不要求玩家再找一遍。机关若允许试错，必须可重置，且不会消耗唯一关键物品。

## 4.2 六类系统分工

| 系统 | 原案职责 | 建议实施内容 | 核心验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 神州地图 | 主线入口、进度、结局 | 章节开放状态、局部恢复效果、继续入口 | 进度与副本状态一致，结局返回后显示完整恢复 |
| 人物与对话 | 愿望、线索、情感转折 | 固定关键对白、可重复线索回顾、可选追问 | 主线信息不依赖随机生成或外部知识 |
| 场景与交互 | 建筑空间推动行动 | 开窗、显路、构件复位、框景、水闸、归还与点灯 | 操作、可达性、画面与声音同步 |
| 行囊与记忆 | 保存信物与记忆片段 | 区分任务物、收藏物和墨影，记录取得及使用 | 关键道具不丢失，跨章引用可靠 |
| 任务与提示 | 连续任务、逐级帮助 | 当前目标、已知线索、三级提示 | 提示随当前进度更新，不泄露后续剧情 |
| 存档与恢复 | 中途保存、暂停后继续 | 节点存档、场景状态重建、异常退出恢复 | 读档后任务、道具、门路、对白状态一致 |

## 4.3 存档设计

【建议】在关键物拾取、机关完成、章节转折与通关后自动保存，覆盖小样阶段的中途继续需求。存档至少包含当前章节、任务完成标记、关键物持有与使用、机关阶段、已播关键对白、信物和记忆取得、章节通关及地图恢复状态。

读档应优先从逻辑状态恢复场景，避免只保存角色坐标。例如桥面已修复则恢复碰撞，园林水闸已开则恢复通路与流水，木塔上行已开放则楼梯保持可达。大范围场景变化后建议恢复到最近安全位置；若目标平台支持手动存档，后续再决定槽位与覆盖规则。

## 4.4 逐级提示与AI边界

【原案，P6】主线触发和通关判定采用固定规则，AI用于角色追问和分级提示。

【建议】一级提示指出观察对象或区域；二级提示说明线索关系；三级提示给出具体操作。以黄鹤楼为例：一级提示提醒对照信中的景物；二级提示说明三处景物对应不同窗景；三级提示指出当前尚未完成的窗与应观察的景物。最终提示文案必须由真实关卡布局生成。

【建议】AI只读取当前章已解锁资料、角色背景、玩家已知信息与任务状态，不能发奖、改存档、解锁门路或判定通关。历史问答限于审核后的资料；未知问题应明确说明资料不足。AI不可用时回退到固定对白与预写提示，玩家仍可完整通关。调用延迟、费用与联网条件待平台确定后评估。

# 五、空间、美术、声音与文化内容计划

## 5.1 空间设计统一要求

【归纳】五关都采用“空间封闭—线索出现—行动改变空间—人物转折—出口出现”的结构，但封闭方式不同：黄鹤楼是时间循环与视线遮挡；赵州桥是两岸阻隔；拙政园是重复回廊；木塔是楼梯回落；土楼是门与人际托付中断。

【建议】每关在细模前交付平面动线、任务点位置、关键视线、可达性变化图和空间分镜。分镜至少覆盖入场、主要线索、机关前后、人物转折和出口五类节点。对白和场景反馈逐项对应，避免旁白宣告改变而场景保持原状。

## 5.2 美术制作清单

| 章节 | 原案场景范围 | 关键交互资产 | 必须表达的前后状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄鹤楼 | 三处楼层片段、一个渡口、江面远景 | 三片信纸、屏风、遮窗、岸灯、船、鹤羽 | 封闭与开窗；墨雾与光路；静止黄昏与时间推进 |
| 赵州桥 | 两桥头、桥面、桥下短路径 | 缺角草图、刻痕、拱石、信匣、渡灯及灯影 | 虚影路段与实体路段；单岸照明与两岸雾散 |
| 拙政园 | 回廊、四窗景、一个水院 | 四幅画、屏风、水闸、秋叶、四时画笺 | 回廊重复与缩短；水静与水流；四季局部恢复 |
| 应县木塔 | 入口、中层、上层 | 工具、标记、连接构件、操作台、账册及记录页、匠尺 | 梁柱虚影与稳定；楼梯回落与可达；入口未补与已补 |
| 福建土楼 | 原案为环廊与院落；局部门面范围待定 | 工具、灯架、灯笼及缺片、家书、门牌、长卷灯座、团圆灯芯 | 门闭与门开；独立灯光与公共照明；各户等待与院落团聚 |

【建议】资产表同时记录模型、贴图、碰撞、交互点、状态变体、动画、音效及归属章节；跨章共用纸张、墨迹、提示高亮等基础资产。远景优先采用低成本表现，实际方案依目标平台确定。

## 5.3 声音与文本

【建议】声音承担方向和状态反馈：黄鹤楼用风与江水证明时间推进，赵州桥用脚步与灯火变化表现路被接通，园林用水声和季节声音辅助识别，木塔用构件声响变化表现稳定，土楼用门内人声转向院落群声表现团聚。

必要语义须有字幕或等效视觉提示，不能仅靠听觉定位。文本分为固定主线对白、操作反馈、可选文化卡和AI追问资料四类，分别审校。文化卡不阻断操作；较长对白是否支持跳过、语音是否完整录制，均需确认。

## 5.4 文化考证与内容来源

【建议】为楼阁视线与诗文、桥梁拱形、园林框景借景、木构连接与承托、土楼公共空间各建资料条目。每条记录内容主张、来源、使用位置、改编说明与审核状态。史实、诗文意象和虚构机关分别标注。

【原案，P1】PDF列出三项设计依据：“青创水墨计划书 成员匿名版8.20(2)”“水墨ICAN挑战赛9.29”“飞檐 AI挑战赛应用方案”。本次仅收到当前PDF，未读取上述文件；关于既有模块和能力的判断均应回到现有项目核实，不把引用名称当作功能已经实现的证据。

# 六、制作路线、工作分解与交付物

## 6.1 制作原则与阶段门槛

【原案，P6】先做黄鹤楼一关小样，形成闭环任务链、少量对白、三处主要交互和一个结尾，再验证其他四关。环境设计先交付平面动线、关键视线、空间分镜；程序按条件实现交互，美术先做简模；体验确认后细化模型。

【建议】采用“黄鹤楼验证核心体验 → 其余四关验证不同空间机制 → 五关联通 → 内容细化与稳定性验收”的顺序。黄鹤楼小样没有跑通前，不批量制作五关全部精细资产。

## 6.2 阶段交付

| 阶段 | 主要工作 | 必交成果 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：范围与资料确认 | 盘点既有模块，确定设备、操作方式和文化边界 | 项目范围表、现有能力清单、问题决策表、资料目录 | 核心输入确定，未决事项有负责人和处理时间 |
| B：黄鹤楼策划深化 | 拆任务、动线、视线、对白和交互反馈 | 一关详细策划、状态表、平面图、空间分镜、资产清单 | 从拾信到出口不存在缺失条件 |
| C：黄鹤楼可玩小样 | 简模、任务规则、窗景、渡口、结尾、提示和存档 | 可从入口玩到通关并返回地图的版本 | 无阻断通关问题，存读档可靠，核心因果可理解 |
| D：其余四关简模验证 | 分别验证拱石、框景、水闸、承托、环廊托付 | 四关可玩简模和任务数据 | 每关独立闭环，跨章道具与信物定义一致 |
| E：五关联通与细化 | 地图进度、行囊、结局、正式美术和声音 | 完整五章版本、文化文本、反馈效果 | 可连续通关；关键演出与状态一致 |
| F：测试与交付 | 任务、存档、提示、性能、文本和文化审校 | 验收报告、已知问题表、发布候选版本 | 达到约定验收门槛，剩余问题有处理结论 |

## 6.3 参考排期

【建议，非原案承诺】以下为12周工作组织示例，仅用于说明先后依赖。假定现有地图、对话、交互与行囊模块可复用，团队具备策划、程序、美术及测试职责。现有模块未验证、资料待补或人员不足时，必须重新估时。

| 时间窗口 | 主要安排 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 范围、平台与模块盘点；确定信物和任务接口 | 范围基线、问题清单、黄鹤楼细化输入 |
| 第2—3周 | 黄鹤楼动线与简模；任务链、主要交互、结尾及存档 | 第一关可玩小样 |
| 第4周 | 小样观察、修订；形成共用任务与提示模板 | 小样验收结论、复用规则 |
| 第5—7周 | 四关简模制作与机制验证，按人力滚动推进 | 四关可通关原型 |
| 第8—9周 | 五关联通、地图结局、行囊与信物一致性 | 完整主线版本 |
| 第10周 | 美术声音与文本收敛、文化审校 | 内容完整版本 |
| 第11—12周 | 全流程测试、存档与异常恢复、性能修复 | 验收报告与发布候选版本 |

该示例不是人日估算，也不代表四关可由单人在三周内完成。正式排期应在第一关实测后，按岗位容量、资产数量和平台性能要求回算；美术与考证可穿插开展，但细化投入以原型结论为依据。

## 6.4 岗位职责与协作

【建议】主策负责主线因果、情感弧线、范围和决策记录；关卡与环境设计负责动线、视线、空间分镜与简模验证；程序负责状态、交互、存档、地图联通和AI接口；美术负责建筑风格、物件及场景状态；叙事与文化审核负责对白、记忆片段和知识边界；音频负责环境提示与结尾声音；测试负责完整通关、试错、恢复与异常路径。

上述为职责划分，可由同一人兼任，不等同于需要招聘相同数量人员。每个任务节点应有内容负责人和技术负责人，变更必须同步更新条件、资产、对白、提示与存档字段。

## 6.5 成本估算方法

【待确认】原案没有提供预算、人日或采购单价，本说明书不虚构总价。

【建议】成本按“策划与考证、程序、场景与角色、UI与物件、声音及配音、测试适配、AI调用与外部服务、授权与其他支出”分类。每项使用“工作量×实际单价”测算，另列必要风险储备；自有资产、复用模块与新增内容分别记录，避免重复计算。

# 七、测试方案与验收标准

## 7.1 必须通过的功能验收

【建议】19个主线任务均可按依赖完成；五章各自入口、转折、信物、出口完整；地图与行囊能正确反映五章进度；最终信物汇入与“执笔归来”成就只结算一次。

从每章关键节点退出再进入，关键道具、门路、机关、对白与环境均恢复一致。重复操作、错误顺序、提前收集、未读可选文本、AI不可用等情况下，主线仍有确定的完成路径。

必要线索全部在场内可得，所有固定剧情必需的信息可在游戏内重查。AI生成内容不能影响任务状态，AI离线回退流程可完整通关。

## 7.2 体验与文化验收

【建议】单关15—20分钟沿用原案暂定目标。小样建议邀请5—8名未接触方案的体验者做初步观察，记录完成时长、卡点、提示等级及是否需工作人员干预；该人数用于发现问题，不用于宣称统计结论。

每关完成后用两个简短问题检查理解：“这个人最初想要什么？”“你做了什么使他或空间发生改变？”若玩家只记得拿物品而无法解释转折，应优先调整关键行动与环境反馈。

文化审核检查历史人物出场方式、知识陈述来源与虚构机关标识。任何涉及真实结构受力或修复工艺的说明，应经对应资料核查。目标帧率、内存、加载时间和最低设备等性能门槛由平台确认后填写，不能在未知设备条件下给出通用承诺。

## 7.3 重点测试用例

| 场景 | 测试动作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 黄鹤楼读信后退出 | 在集齐信纸但未开完窗时恢复存档 | 信纸与线索保留，未完成窗景可继续 |
| 赵州桥复位中试错 | 移错拱石、重复确认、读档 | 有反馈且可恢复；桥面实体状态与进度一致 |
| 拙政园错序框景 | 偏离观察点、调整错屏风、回看线索 | 可理解问题并重试，不进入无出口区域 |
| 木塔漏取记录 | 到上层后发现少页，再回访 | 可回收记录并继续；不会永久失去完成条件 |
| 木塔账册完成 | 未做最后入口修补就尝试离开 | 出口保持未开放，并提示尚有未完成的工作 |
| 土楼重复交付 | 多次点击工具、灯笼、家书 | 不重复消费、不重复发奖、住户状态正确 |
| 信物跨章汇合 | 已得四件信物进入土楼并投入墨影 | 收藏本体与墨影用途一致，灯芯取得过程清楚 |
| AI与存档异常 | 提示服务不可用、剧情中退出、结局重进 | 使用固定提示继续，恢复到有效节点，结局不重复结算 |

## 7.4 问题优先级

【建议】最高优先处理无法进入、无法通关、关键道具丢失、存档损坏、结局判定错误；其次处理错误引导、路径与碰撞不一致、关键剧情或文化信息错误；一般表现问题在不影响理解与完成时排序修复。是否允许携带某类轻微问题发布，应在项目验收时明确。

# 八、风险、未决事项与处理建议

## 8.1 主要风险

| 风险 | 对项目的影响 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 五关均使用“帮人解结”结构而缺少操作差异 | 中后段重复、情绪递进变弱 | 保留五种空间语法，小样复盘各关独特行动与反馈 |
| 线索可见但对应关系含糊 | 玩家只能试错或依赖工作人员 | 固定线索回顾、逐级提示，先修正观察关系再增加文本 |
| 多种场景变化与存档不同步 | 门路错误、道具丢失、读档卡死 | 用统一任务状态重建场景，按关键节点检查恢复 |
| 写实建筑规模超过制作容量 | 细节投入挤压完整主线 | 按原案片段范围制作，简模验收后细化 |
| 文化知识与原创剧情混淆 | 玩家产生错误理解 | 分别呈现、记录来源、审校历史人物与结构说明 |
| AI编造或泄露后续剧情 | 破坏情感、误导解谜、增加成本 | 限定资料与状态，固定关键对白，准备离线回退 |
| 跨章物品与灯芯用途不清楚 | 土楼开局或结局出现因果缺口 | 先明确工具来源、墨影使用及五信物最终呈现 |
| 目标设备和操作未确定 | 框景、拾取及性能标准反复变动 | 原型前明确平台，以目标设备验证主要交互 |

## 8.2 需要优先确认的具体问题

以下问题源于原案未细化之处，不属于原文错误。右列为本说明书建议，可先用于原型，正式内容须由项目方确认。

| 优先级 | 待确认事项 | 本说明书建议 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 既有地图、对话、构件与行囊是否可用 | 先盘点模块实际状态，再确定开发边界与排期 |
| 高 | 土楼第一件待归还工具从何而来 | 在本章入场区域获得，不自动消耗匠尺 |
| 高 | 土楼使用四件信物墨影后，本体是否保留 | 保留收藏本体，以墨影触发共同记忆 |
| 高 | 团圆灯芯如何从灯座取得、使用后怎样记录 | 设置明确取得与装入动作，行囊保留收集和使用标记 |
| 高 | 目标平台、操作方式、引擎和最低设备 | 原型前确认，重点验证视角、框景与构件操作 |
| 中 | 黄鹤楼记忆句在章内恢复还是章末重复 | 保留早段首次恢复，章末在行囊归档，不强制重复对白 |
| 中 | 原案称三处主要交互，小样如何对应19任务体系 | 黄鹤楼以读信拼合、窗景对应、渡口交信点灯三组主要交互组织，分别含子操作 |
| 中 | 赵州桥年轻人的命运是否需要明确 | 保留未归的叙事留白，避免无依据追加结局 |
| 中 | 木塔记录页数量、回收路径和检查顺序 | 细化为场内可找回的记录，确保遗漏后可补取 |
| 中 | 土楼实际交互住户数及“感谢”的表现 | 至少满足工具、灯笼、家书任务链，感谢可融入送信后的固定对白，数量以演出能力确定 |
| 中 | 重玩、回访、章节选择与结局后游历 | 首版优先保证中途继续；完整重玩规则另列范围 |
| 中 | 美术、配音、诗文文本与历史图片授权 | 建立素材来源和授权状态表，未确认素材不直接用于正式发布 |

# 九、交付清单与近期行动

## 9.1 正式制作应形成的文档和版本

【建议】策划文件包括：主线总纲、五章详细任务表、19节点状态表、对白及记忆片段表、信物与任务道具表、提示分级表、地图进度与结局规则、文化资料及审核记录。

空间与资产文件包括：五章平面动线、关键视线、空间分镜、简模版本、场景状态对照、资产清单和声音清单。

程序与测试成果包括：可玩版本、任务与存档接口说明、固定提示与AI回退规则、测试用例、完整通关记录、性能结果和已知问题清单。交付文件应注明版本、日期和负责人，避免策划与实现各自使用不同条件。

## 9.2 建议的首轮行动顺序

1. 确认目标平台、现有模块与首版范围，整理高优先级未决事项。

2. 将黄鹤楼三任务细化成条件表、交互对象表、对白与提示表。

3. 绘制三处楼层、开窗视线、下行楼梯与渡口的动线及分镜。

4. 以简模实现拾信、窗景、递信点灯和出口，接入最小存档与地图返回。

5. 观察首次体验者的理解和卡点，验证15—20分钟目标与情感转折。

6. 根据小样结果冻结通用任务、道具、提示和存档规则，再推进其余四关。

# 附录A：原PDF页码与本说明书对应

| 原PDF页码 | 原文内容 | 本说明书对应 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 总体定位、长卷与小墨灵、五章信物、空间原则、现有项目衔接 | 第一、二章；第四章的衔接依据 |
| P2 | 黄鹤楼人物、三任务、环境推进、鹤羽与制作范围 | 3.1及相关资产、测试条目 |
| P3 | 赵州桥人物、四任务、桥上桥下、渡灯与制作范围 | 3.2及相关资产、测试条目 |
| P4 | 拙政园人物、四任务、框景四季、画笺与制作范围 | 3.3及相关资产、测试条目 |
| P5 | 应县木塔人物、四任务、承托与返入口、匠尺和范围 | 3.4及相关资产、测试条目 |
| P6 | 福建土楼四任务、五信物与结局、小样及AI边界 | 3.5、4.4、第六章的原案依据 |

# 附录B：事实、推算与建议的使用说明

原案明确的数字为五个空间、每关3—4个任务、单关暂定15—20分钟，以及各章指定的小范围场景。19个任务、75—100分钟是根据原案做出的汇总与推算。12周排期、体验者数量、任务编号、状态字段、验收规则和具体交互判定均为本说明书补充建议。

本说明书未对历史事实作外部扩展考证，未读取原PDF所列的三份上游方案，也未检查现有工程。进入制作前，应补齐项目资料、实现状态与平台条件，再将本说明书转为经确认的执行基线。